### 1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW và Lý do

| Hạng mục Backlog (Size) | Phân loại | Lý do ưu tiên (Business Value, Risk, Dependency) |
| --- | --- | --- |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) – L | Must | Bắt buộc phải có để thủ thư tạo dữ liệu sách nền tảng, nếu không độc giả sẽ không có gì để tìm hay mượn. |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả – M | Must | Chức năng bắt buộc để định danh người mượn, là tiền đề cho việc giới hạn sách mượn và theo dõi lịch sử. |
| 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả – M | Must | Cốt lõi của thư viện; người dùng phải tìm thấy cuốn sách mong muốn trước khi có thể đặt mượn. |
| 3. Mượn sách online (có giới hạn) – L | Must | Đây là giá trị kinh doanh cốt lõi (Core Value) định hình nên sản phẩm MVP (Hệ thống mượn sách online). |
| 5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) – M | Must | Xử lý ngay bài toán "hết sách" rất thường gặp ở thư viện vật lý, đảm bảo luồng trải nghiệm mượn sách không bị đứt gãy. |
| 4. Gia hạn mượn sách online – S | Should | Quan trọng nhưng có workaround (độc giả có thể gọi điện/nhắn tin cho thủ thư để gia hạn thủ công trong giai đoạn MVP). |
| 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân – S | Should | Giúp người dùng quản lý tốt hơn, nhưng nếu thiếu trong Release 1 thì hệ thống mượn/trả chính vẫn hoạt động bình thường. |
| 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách – S | Should | Rất hữu ích để nhắc nhở, nhưng có thể trì hoãn; tạm thời thủ thư có thể nhắc thủ công hoặc người dùng tự nhớ lịch. |
| 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook – M | Could | Giúp giảm ma sát khi đăng ký, nhưng bỏ đi cũng ít ảnh hưởng vì đã có tính năng đăng ký/đăng nhập cơ bản (mục 1). |
| 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc – M | Could | Tăng tương tác cộng đồng, nhưng không đóng góp trực tiếp vào luồng mượn sách cốt lõi của MVP. |
| 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân – L | Won't | Tốn rất nhiều công sức (3 điểm) và phức tạp về logic thuật toán. Cần thống nhất chưa làm ở bản này để dồn lực cho tính năng cốt lõi. |
| 11. Chat trực tiếp với thủ thư – L | Won't | Mất nhiều effort xây dựng realtime chat (3 điểm). Ở Release 1, người dùng hoàn toàn có thể liên hệ qua hotline hoặc email của thư viện. |

### 2. Tổng điểm công sức nhóm Must

- Tổng điểm nhóm Must: Mục 10 (L=3) + Mục 1 (M=2) + Mục 2 (M=2) + Mục 3 (L=3) + Mục 5 (M=2) = 12 điểm.

- Đánh giá: Tổng điểm 12/20 chiếm đúng 60% năng lực của Release 1. Số lượng hạng mục Must là 5 (không vượt quá 5). Đây là mức tỷ lệ hoàn hảo, đảm bảo team có thể hoàn thành cốt lõi MVP và vẫn dư ra 40% (8 điểm) không gian đệm để làm các tính năng Should/Could, hoặc làm buffer phòng ngừa rủi ro trễ tiến độ.

### 3. Backlog có thứ tự (Prioritized Product Backlog)

(Thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, tôn trọng sự phụ thuộc của kỹ thuật)

- [Must] Mục 10: Thủ thư quản lý kho sách (Phải làm đầu tiên để có dữ liệu)

- [Must] Mục 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Cần có User để thực hiện các nghiệp vụ sau)

- [Must] Mục 2: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Có sách, có user -> Tìm kiếm)

- [Must] Mục 3: Mượn sách online (có giới hạn) (Phụ thuộc 1, 2 và 10)

- [Must] Mục 5: Đặt trước sách khi hết (Nghiệp vụ nối tiếp sát nhất với mục 3)

- [Should] Mục 9: Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Nên có sớm để User theo dõi)

- [Should] Mục 4: Gia hạn mượn sách online (Phụ thuộc mục 3)

- [Should] Mục 8: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách

- [Could] Mục 12: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Phụ thuộc mục 1)

- [Could] Mục 6: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc

- [Won't] Mục 7: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (Giữ lại cho Release sau)

- [Won't] Mục 11: Chat trực tiếp với thủ thư (Giữ lại cho Release sau)

### 4. Tự phản biện

Sẽ có ý kiến cho rằng Mục 12 (Đăng nhập Google/Facebook) nên được xếp vào nhóm Must vì trong thời đại hiện nay, người dùng rất lười tạo tài khoản mới bằng email, thiếu Social Login có thể làm giảm lượng lớn người dùng ở phễu đăng ký. Tuy nhiên, tôi lập luận đưa nó vào "Could" vì mục tiêu của MVP là kiểm chứng luồng "mượn sách vật lý online" chứ không phải tối ưu User Acquisition; việc có đăng ký cơ bản (mục 1) đã đủ giải quyết bài toán định danh.

Tương tự, có người có thể muốn đưa Mục 11 (Chat trực tiếp) lên Should để hỗ trợ độc giả tốt hơn. Nhưng với chi phí công sức lên tới 3 điểm (Size L), việc chọn tính năng này sẽ đẩy nhóm Must/Should vượt quá năng lực 20 điểm của team. Trong Release 1, việc giải quyết bằng "Workaround" như để lại số điện thoại Hotline của thư viện trên web là một lựa chọn thông minh và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều.